Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Вырицкого городского поселения Ленинградской области

«По реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления в 2017 году»

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 01.10. 2017 год |
| 1. | Установка спортивного оборудования, благоустройство спортивной площадки в д. Каушта |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на установку спортивного оборудования, благоустройство спортивной площадки | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 1.2 | Выполнение работ по установке спортивного оборудования и благоустройство спортивной площадки | Август 2017 г | Подрядная организация | Вовлечение населения в спорт | Проводятся закупочные процедуры. Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 2 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в Каушта |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 2.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 3 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Горки |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 3.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 4 | Приобретение электрических светильников для уличного освещения в дер. Горки |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение электрических светильников для уличного освещения | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт№17/2017 от 25.09.2017г. ООО «Азурегос» |
| 4.2 | Приобретение электрических светильников | В сроки предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Освещение улиц в темное время суток в д. Горки | В течение 10 дней с момента подписания контракта. |
| 5 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Мины |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 5.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 6 | Строительство общественного колодца в д. Мины |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству колодца | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 6.2 | Выполнение работ по строительству колодца в д.Мины | Август 2017г | Подрядная организация | Обеспечение питьевой водой жителей д.Мины | Проводятся закупочные процедуры. Запланировано в 4 квартале 2017 года |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные мун. контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Прием объекта у подрядчика | В сроки предусмотренные мун. контрактом |
| 7 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Никольское |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 7.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 8 | Приобретение трубы для строительства трубопереезда в дер. Никольское |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 8.2 | Приобретение трубы | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереезда |  |
| 9 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Введенское |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 9.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. Контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 10 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Борисово |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 10.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 11 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Клетно |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 11.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 12 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Б. Слудицы |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 12.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. Контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 13 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. М. Слудицы |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 13.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 14 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Порожек |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 14.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 15 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Хаймино |  |  |  |  |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 15.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 16 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Савкино |  |  |  |  |
| 16.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 16.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 17 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п.ст. Слудицы. |  |  |  |  |
| 17.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 17.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 18 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п. Чаща |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 18.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 19 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в хут. Загуляево |  |  |  |  |
| 19.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 19.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 20 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Воцко |  |  |  |  |
| 20.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 20.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 21 | Приобретение трубы для строительства трубопереезда д. Воцко |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 21.2 | Приобретение трубы | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереезда |  |
| 22 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Кремено |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 22.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 23 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п. Новинка. |  |  |  |  |
| 23.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 23.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 24 | Приобретение трубы для строительства трубопереезда п. Новинка |  |  |  |  |
| 24.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 24.2 | Приобретение трубы | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереезда |  |
| 25 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в дер. Новинка. |  |  |  |  |
| 25.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 25.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 26 | Приобретение трубы для строительства трубопереезда д. Новинка |  |  |  |  |
| 26.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 26.2 | Приобретение трубы | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереезда |  |
| 27 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ракитино |  |  |  |  |
| 24.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 27.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 28 | Приобретение трубы для трубопереезда в д. Ракитино |  |  |  |  |
| 28.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 28.2 | Приобретение трубы | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереезда |  |
| 29 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Озерешно |  |  |  |  |
| 29.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 29.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 30 | Приобретение труб для строительства трубопереездов д. Озерешно |  |  |  |  |
| 30.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение труб | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог. |
| 30.2 | Приобретение труб | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереездов |  |
| 31 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ольховец |  |  |  |  |
| 31.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 31.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 32 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Тарасино |  |  |  |  |
| 32.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 32.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 33 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Нестерково |  |  |  |  |
| 33.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 33.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| 34 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п. Дальний |  |  |  |  |
| 34.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниц. контракта | Заключен муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина» |
| 34.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Работы выполнены |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия мун. контракта | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.10.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь - июль 2017 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения всех закупочных процедур в октябре 2017г. |
| Исп. Яковлева О.А. т(81371)49-704 | 01.10.2017г. | Глава администрации Вырицкого городского поселения ________________ /А. А. Васильев/ МП |