Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на 01.07.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»** |
| 1. | **Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица …** |  | Администрация Вырицкого городского поселения |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2019 года |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица … | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица  | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения, представители инициативной комиссии территории части территорииг.п. Вырица МО Вырицкое городское поселениеГатчинского муниципального района Ленинградскойобласти | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской** **области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  |  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального районаЛенинградской области |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района  | Акт - приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района  | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Запланировано в сентябре 2019г. |

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ